Ксайпекс Интер

тел. (961) 267-56-67 продажа материалов

тел. (905) 758-09-60 технические решения, выполнение работ

E-mail: xypexinter@mail.ru

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ЭЛАСТИЧНЫХ ШПОНОК

СИСТЕМЫ «WS»

Москва 2015г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................. I

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ...................................................................... 5

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ ................................................................... 5

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ……………………………………………….. 6

4 МАТЕРИАЛЫ ........................................................................................... 7

4.1 Шпонка WS

4.1.1 Технические требования ……………………………….…….. 7

4.1.2 Изготовление шпонки WS ………….…………………….….. 7

4.1.3 Контроль качества при изготовлении шпонки WS …….…... 8

4.1.4 Требования безопасности при изготовлении шпонки WS .…8

4.2 Компаунд WS

Технические требования …………………………………….…….. 9

4.3 Хранение и поставка материалов системы WS ………………….. 9

4.4 Подтверждение качества системы WS ………………………….. 10

5 ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ WS ........ 10

5.1Подготовка деформационного шва ………………………………. 10

5.2 Заготовка шпонки ………………………………………………… 11

5.3 Установка шпонки в деформационный шов …………………… 11

5.4 Контроль качества производства работ……………………..…… 12

5.4.1 Входной контроль …………………………….……….…….. 12

5.4.2 Операционный контроль …….……………….……….…….. 13

5.4.1 Приемочный контроль ……………………….……….…….. 13

5.5 Требования безопасности при производстве работ………..…… 13

Приложение А Схема сертификационных испытаний системы WS .. 15

ВВЕДЕНИЕ

В основу разработки настоящего регламента положен собственный опыт по изготовлению эластичных шпонок системы «WS» и их применению для гидроизоляции деформационных швов

зданий.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ЭЛАСТИЧНЫХ ШПОНОК

СИСТЕМЫ «WS»

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

WATER PROOFING EXPANSION JOINTS STRUCTURES

FLEXIBLE KEY «WS»

TECHNOLOGY OF PRODUCTION AND WORK.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий регламент распространяется на изготовление эластичных шпонок системы «WS» и их применение для гидроизоляции деформационных швов зданий и сооружений. Регламентирует порядок изготовления, сертификационных испытаний,

применения эластичных шпонок системы «WS».

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем регламенте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

1. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

2. ГОСТ 12.4.103-83 «Одежда специальная защитная, средства индивидуальной

защиты ног и рук».

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Система «WS» представляет собой шнур прямоугольного сечения из

эластичного водонепроницаемого материала («Шпонка WS»), устанавливаемый внутрь

уплотняемого шва на специальный 2-х компонентный эпоксидный компаунд («Компаунд

WS»).

3.2 С помощью системы «WS» осуществляют гидроизоляцию

деформационных швов между смежными элементами строительных конструкций,

подвергающимися механическим и/или температурным деформациям.

3.3 Система подходит для бетонных, железобетонных, каменных,

армокаменных, стальных, деревянных конструкций.

3.4 Система «WS» предназначена для гидроизоляции деформационных

швов в строительных конструкциях различного назначения, включая дорожные покрытия,

резервуары, паркинги, мосты, тоннели, стадионы, жилые, общественные и промышленные

здания, очистные сооружения и пр.

3.5 Данная система используется для гидроизоляции строительных швов во

вновь строящихся зданиях и сооружениях, а также при ремонте эксплуатируемых.

3.6 Система «WS» эффективна за счет следующих основных преимуществ

перед «традиционными» способами гидроизоляции деформационных швов:

- удобство и простота монтажа, универсальность;

- высокая ремонтопригодность;

- возможность применения как внутри помещений, так и снаружи на открытом

воздухе;

- восприятие системой деформаций одновременно во всех плоскостях (растяже-

ние – до 30%, сжатие – до 60 %, сдвиг – до 80 %);

- возможность наращивания длины, изготовление угловых, Т- и Х-образных пе-

ресечений непосредственно на строительной площадке методом термической спайки либо

склейки специальным наиритовым клеем.

4 МАТЕРИАЛЫ

4.1       «Шпонка WS»

4.1.1      Технические требования

Для изготовления «Шпонки WS» применяется вспененный этилен-винил-

ацетат с добавлением сополимера полиэтилена низкой плотности и ряда химических доба-

вок, произведённый согласно ТУ 2246-002-81672649-2013. Эта композиция обеспечивает получение водонепроницаемого материала стойкого к воздействию ультрафиолетовых лучей, химически стойкого и воспринимающего деформации сжатия (до 60%), растяжения (до 30%), сдвига и кручения (до 80%).

Физико-механические характеристики материала, применяемого для изго-

товления «Шпонки WS», гарантируются его поставщиком и приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Прочность на разрыв, кПа, не менее | 1000 |
| Относительное удлинение до разрыва, %, не менее | 34 |
| Водопоглощение по объёму в течение 28 дней, %, не более | 1 |
| Плотность материала, г/куб.см | 0,065 – 0,07 |
| Твердость по JIS 6050 | ~25 |

4.1.2 Изготовление «Шпонки WS»

«Шпонки WS» производят из листов заводского изготовления распиловкой

по размерам, приведенным в таблице 2 на специализированном оборудовании.

Таблица 2

| Номер модели | Раскрытие уплотняемого шва при 200С, мм | Рекомендуемый размер «Шпонки WS», мм |
| --- | --- | --- |
| WS 30 | 30 | 40 х 50 |
| WS 50 | 50 | 65 х 50 |
| WS 70 | 70 | 85 х 50 |
| WS 100 | 100 | 120 х 50 |

Возможна распиловка по другим размерам, определяемым проектной

документацией в соответствии с конструктивными особенностями гидроизолируемых

строительных элементов.  Для улучшения сцепления компаунда со шпонкой на ее боковых поверхностях, прилегающих к шву, выполняются пропилы в виде борозд сечением 3х3 мм повсей длине шпонки (рис. 1).

Рис. 1

4.1.3             Контроль качества при изготовлении «Шпонки WS»

Контроль качества осуществляется начальником производства либо

назначенным им специалистом.

При распиловке «Шпонки WS» контролируются следующие параметры:

- максимальные отклонения от номинального размера по ширине не более

1,5 мм на базе 3 м (измерением с интервалом 1,5 м с помощью штангенциркуля);

- отсутствие пустот, непроклеенных участков в шпонке по всей длине шва

соединения листов вспененного этилен-винил-ацетата (визуально; наличие не допускается).

Прошедший контроль продукт снабжается этикеткой с его наименованием,

обозначением даты производства, ответственного лица, количества в упаковке, названия

организации, контактного телефона и юридического адреса производителя.

4.1.4 Требования безопасности при изготовлении «Шпонки WS»

Работники, изготавливающие «Шпонку WS», в обязательном порядке должны быть проинструктированы (под _______подпись) о правилах безопасной работы со специальным оборудованием (станки для распиловки) и другим электрооборудованием.

Распиловка листов из этилен-винил-ацетата должна проводиться в помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией или на открытом воздухе на специальном оборудовании, оснащённом пылеуловителем.

При изготовлении «Шпонки WS» рабочие должны быть обеспечены

специальной одеждой и средствами защиты рук, глаз и дыхательных путей в соответствии с ГОСТ 12.4.103-83. Допускается применение средств защиты, изготовленных по другим

нормативным документам.

В производственных помещениях запрещается принимать пищу, пить,

курить. При попадании пыли на кожу её можно удалить сжатым воздухом или смыть водой, при попадании глаза – промыть их водой и обратиться к врачу.

4.2 «Компаунд WS»

Технические требования

«Компаунд WS» представляет собой специально разработанный 2-х компонентный эпоксидный клей, не содержащий растворителей.

«Компаунд WS» предназначен для обеспечения сцепления «Шпонки WS» с

основанием (бетонным, металлическим и др.) и выпускается в соответствии с ТУ 2257-025-95343576-2008.

После полимеризации он обеспечивает высокое сцепление с основанием,

высокую твердость, прочность на сжатие и на изгиб.

Физико-механические характеристики «Компаунда WS», приведенные в

таблице 3, гарантирует его поставщик.

Таблица 3

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Плотность материала, компонент А + Б | 0,99 : 1,1 кг/л |
| Соотношение компонентов А: Б (по массе) | 1:4 |
| Время использования после смешивания компонентов А и Б (при 20 ºС) | 30 минут |
| Время отверждения при 20 ºС и относительной влажности воздуха 75%, часов, не более | 24 |
| Прочность на сжатие через 10 суток, не менее | 50 МПа |
| Теплостойкость без механического и химического воздействия в системах с наполнителем, ºС | влажное тепло 80 сухое тепло 100 |
| Износостойкость по Таберу (cs10/1000 г/1000 об) | 10-12 мг |
| Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4 мм) при 20 ºс | 115+10 105+10 |
| Адгезия к основанию, не менее (когезионный отрыв) | 1,5 МПа |

4.3 Хранение и поставка материалов системы «WS»

«Шпонку WS» следует хранить при температуре не выше 70°С. Срок хранения не ограничен.

Поставку «Шпонки WS» потребителю предпочтительно осуществлять мерными

длинами в рулонах, обернутых защитной тканью.

«Компаунд WS» следует хранить в сухом месте при температуре выше 0°С. Срок хранения в ненарушенной упаковке – 12 месяцев.

«Компаунд WS» поставляют комплектно. Комплект состоит из компонента А и

компонента Б суммарной массой нетто 10 кг, упакованных в два отдельных металлических

ведра.

4.4 Подтверждение качества системы «WS»

Качество системы «WS» подтверждается сертификационными испытаниями.

Испытания проводятся в аттестованной лаборатории не реже, чем один раз в три года в

соответствии с Приложением А к настоящему регламенту.

В ходе сертификационных испытаний проверяются следующие параметры:

- предельные относительные деформации растяжения «Системы WS» в

изготовленном в соответствии с Приложением А образце (критерий: не менее 30 %);

- предельная прочность на растяжение «Системы WS» в изготовленном в

соответствии с Приложением А образце (критерий: не менее 0,25 МПа).

По результатам испытаний выдается сертификат соответствия на «Систему WS»,

состоящую из эластичного водонепроницаемого материала («Шпонка WS») и специального двухкомпонентного эпоксидного клея («Компаунда WS»).

5 ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ДЕФОРМАЦИОННЫХ

ШВОВ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ «WS»

5.1 Подготовка деформационного шва

Гидроизолируемый шов освобождают от пенопласта, пеноплекса и пр.

заполнителей на глубину установки шпонки.

Поверхность (бетонная, металлическая или др.), на которую будет приклеена

«Шпонка WS», необходимо очистить от цементной или масляной плёнки, краски, мастик,

ржавчины и других загрязнений. Поверхность должна быть сухой и прочной. Для очистки

поверхности рекомендуется применять пескоструйный аппарат, металлические щетки или

шпатели.

Неплотный, кавернозный бетон перед установкой шпонки должен быть

отремонтирован.

В случае фильтрации воды через шов, её необходимо устранить на время

производства работ по установке шпонки.

Отклонение раскрытия шва по его длине не должно превышать (+8%)÷(-13%) на базе 1 м. Большие отклонения и местные выколы следует устранить быстротвердеющим безусадочным полимерцементным ремонтным составом.

Перед началом работ по установке шпонки рекомендуется заклеить

прилегающую к шву поверхность конструкции строительным скотчем. При этом скотч не

должен заходить за край шва.

5.2 Заготовка шпонки

Разложите «Шпонку WS» вдоль герметизируемого шва. Длина шпонки должна соответствовать его длине. Это достигается соединением в общую «плеть» отдельных отрезков шпонки.

Соединения таких заготовок выполняют сваркой по торцам специальным

разогретым до температуры 230±15°С утюгом с тефлоновым покрытием или склейкой

специальным наиритовым клеем. Для сварки шпонки торцы обеих соединяемых заготовок

прогревают утюгом в течение 10-12 секунд с последующим немедленным их прижатием

друг к другу.

До полного остывания сварного шва не следует подвергать его каким-либо

деформациям и нагрузкам.

В случае возникновения не проваренных участков в местах соединения шпонок

следует выполнить их склейку (сварку) при помощи наиритового клея или строительного

фена.

При гидроизоляции швов длиной свыше 6 м, наращивание шпонки следует

выполнять по мере ее вклеивания в шов (для исключения образования излишне длинных,

громоздких заготовок шпонки).

5.3 Установка шпонки в деформационный шов

Установка шпонки в деформационный шов осуществляется в следующей

последовательности:

- смешать компоненты А и Б «Компаунда WS» согласно инструкции

производителя;

- покрыть «Компаундом WS» внутренние поверхности шва на глубину, равную

толщине устанавливаемой шпонки;

- покрыть «Компаундом WS» поверхности шпонки с продольными бороздами;

- сжать «Шпонку WS» вручную или с помощью специальных инструментов и

установить ее в шов (см. рис. 2);

- в течение 30 минут, пока «Компаунд WS» не затвердел, удалить скотч и

очистить прилегающую поверхность конструкции от потеков.

Рис. 2

Расход «Компаунда WS» в среднем составляет 0,3 кг/м.п.

«Компаунд WS» наносят шпателем при температуре бетона конструкции и

наружного воздуха в диапазоне +5  +35С, влажности основания до 5% и относительной

влажности воздуха до 85%. Не допускается образование конденсата.

В случае выполнения работ при температуре воздуха и конструкции ниже

+15С рекомендуется перед смешиванием компонентов «Компаунда WS» разогреть их.

В том случае, если работы не будут закончены в течение одной смены,

необходимо оставить край длиной 25-30 см «Шпонки WS» не вклеенным. Это даст

возможность продолжить установку «Шпонки WS», а так же её сварку при продолжении

работ.

При гидроизоляции швов, подверженных нагрузкам от пешеходного и

автомобильного движения, края шва должны быть укреплены или срезаны с катетом 20мм. Рекомендуется установка специального защитного профиля (конструкция определяется проектным решением).

5.4 Контроль качества производства работ по гидроизоляции

деформационных швов с применением системы «WS»

5.4.1 Входной контроль

Входной контроль осуществляют при получении строительных материалов и

изделий на строительной площадке ответственный производитель работ либо назначенный

им специалист.

Входной контроль включает в себя:

- проверку наличия этикеток на упаковках материалов;

- идентификацию материалов по накладным (сверку соответствия названий

материалов на этикетках сопроводительным документам);

- проверку сохранности упаковки;

- проверку срока годности материалов.

В случае выявления нарушений материал возвращается поставщику для замены.

5.4.2 Операционный контроль

Операционный контроль работ осуществляют непосредственно в процессе их

выполнения ответственный производитель работ либо назначенный им специалист.

В ходе операционного контроля проверяют:

- соответствие геометрических параметров применяемой шпонки и

деформационного шва (с помощью штангенциркуля, линейки или рулетки в соответствии с таблицей 2 настоящего СТО);

- отсутствие загрязнений, активных течей, крупных сколов на внутренних

поверхностях деформационного шва в зонах контакта со шпонкой (визуально);

- температуру и влажность воздуха и поверхностей деформационного шва (с

помощью приборов типа «Tramex», «Testo 804» в соответствии с п. 5.3 настоящего СТО);

- сплошность нанесения «Компаунда WS» на шпонку и внутреннюю поверхность деформационного шва – отсутствие «непромазов» (визуально);

5.4.3 Приемочный контроль

Приемочный контроль работ осуществляет после их завершения ответственный

производитель работ с участием Заказчика.

В ходе приемочного контроля проверяют:

- соответствие фактического расположения шпонки проектному (с помощью

штангенциркуля, линейки или рулетки – в соответствии с п. 5.3 и рис. 2 настоящего СТО, а

также в соответствии с проектным решением; отклонение от проектного значения

заглубления шпонки в деформационном шве более 35мм не допускается);

- отсутствие неуплотненных участков деформационного шва – участки без

шпонки (визуально);

- отсутствие мест стыковки шпонки без спайки либо склеивания (визуально);

- надежность приклеивания, отсутствие повреждений шпонки (визуально).

5.5 Требования безопасности при производстве работ

Работы должны выполняться рабочими, прошедшими соответствующее обучение.

При производстве работ с системой «WS» рабочие должны быть обеспечены

специальной одеждой и средствами защиты рук, глаз и дыхательных путей по ГОСТ

12.4.103-83. Допускается применение средств защиты работающих, изготовленных по

другим нормативным документам.

Следует исключить контакт «Компаунда WS» с кожей, слизистыми, а так же

попадание в рот. Для защиты кожных покровов рук рекомендуется применять две пары

перчаток: хлопчатобумажные и поверх них резиновые.

Все процессы, связанные с приготовлением «Компаунда WS», необходимо

проводить в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.

При приготовлении «Компаунда WS» на открытом воздухе рабочие должны

находиться с наветренной стороны. В зоне, где производится приготовление «Компаунда

WS» запрещается принимать пищу, курить, пользоваться открытым огнём.

При попадании «Компаунда WS» или его составляющих на кожу необходимо

промыть это место теплой водой и протереть тампоном, смоченным в этиловом спирте.

При попадании «Компаунда WS» в глаза необходимо сразу промыть их теплой

водой и немедленно обратиться к врачу.

Приложение А

Схема сертификационных испытаний системы «WS»

Метод состоит в испытании специально изготовленных образцов (схема 1),

имитирующих деформационный шов с установленной «Системой WS», на растяжение с

постоянной скоростью деформирования, при котором определяют:

- предельные относительные деформации растяжения «Системы WS»;

- предельную прочность на растяжение «Системы WS».

Средства измерений, инструмент

- Штангенциркуль типа ШЦЦ-I-150-0,01

- Испытательная машина, обеспечивающая растяжение образца с заданной

постоянной скоростью перемещения активного захвата и измерение с погрешностью не

более 1% измеряемой величины.

Подготовка к испытаниям

Изготавливают образцы для испытаний в количестве не менее 5 штук в

соответствии со схемой 1.

Размеры бетонных кубиков (2) 100х100х100 мм, класс бетона кубиков по

прочности на сжатие не менее В15; размеры «Шпонки WS» (4) – 50х50х50 мм. «Шпонка

WS» наклеивается на поверхность кубиков по центру на «Компаунд WS».

Продолжительность отверждения компаунда не менее 24 часов при температуре 18 - 25 °С.

Подготовка поверхности кубиков и вклейка шпонки осуществляется в

соответствии с положениями настоящего СТО.

В одном из бетонных кубов в соответствии с рис. 3 сверлится отверстие глубиной

~75 мм диаметром на ~2 мм больше диаметра шпильки (1). Отверстие обеспыливается, затем

с помощью «Компаунда WS» в него вклеивается шпилька (1).

Рис. 3

1 – шпилька стальная диаметром 8 – 16 мм

( хвостовик - «петля» либо «крючок»);

2 – куб бетонный 100х100х100 мм;

3 – «Компаунд WS»;

4 – «Шпонка WS

Проведение испытаний

Непосредственно перед испытанием измеряют толщину a и ширину b шпонки,

данные заносят в протокол испытаний.

Образец закрепляют в захватах испытательной машины таким образом, чтобы его продольная ось совпала с прямой, соединяющей захваты.

Задают скорость перемещения активного захвата машины 5 - 20 мм/мин.

Образец равномерно нагружают с заданной скоростью вплоть до его разрушения.

В ходе испытаний фиксируется максимальное усилие растяжения Nmax,

предшествующее разрыву шпонки или ее отделению от бетонного основания, а также

соответствующие этому усилию абсолютные деформации удлинения Δl.

Полученные величины заносят в протокол испытаний.

Обработка результатов испытаний

Предельную прочность на растяжение определяют по формуле:

σ=Nmaxa*b

где Nmax - максимальное усилие растяжения, предшествующее разрыву

шпонки или ее отделению от бетонного основания; a, b - толщина и ширина шпонки.

Предельную относительную деформацию растяжения определяют по формуле:

ઠ=Δll100%

где Δl – абсолютное удлинение расчетной длины шпонки; l – начальная длина образца.

Ключевые слова: гидроизоляция, деформационные швы, шпонка, эпоксидный состав.

Ксайпекс Интер

8 (495) 902 00 54

тел. (961) 267-56-67 продажа материалов

тел. (905) 758-09-60 технические решения, выполнение работ

E-mail: xypexinter@mail.ru